**AGENDA DE TRABAJO A DESARROLLAR el 21/11**

**CENTRO DE INTERPRETACION IBERA SALVAJE**

1. Revisión del Acta Acuerdo firmada el día 5 de noviembre en la sede del comité Ibera: En el acta asignada no quedo consignado el compromiso del Ministro de Turismo Lic. Sebastian Slobayen sobre ver la forma de remodelar la obra en caso de que al cabo de 1 año y medio las plantas no crezcan y no cubran la construcción como todos esperamos. Acompaña adjunta a la presente una propuesta de modificación del Acta Acuerdo para agregar dicho punto y otros que se hablaron en la reunión.
2. Se Adjunta un detalle sobre los avances y resoluciones acordados en la reunión mantenida entre el Lic. Fernando Huarte y representantes de la UEPI el pasado viernes 15 de noviembre en el Mintur, en capital Federal.
3. En base a la reunión mantenida con la UEPI se detallan las acciones que debemos monitorear para que se lleven a cabo correctamente:

**EXTERIOR**

Observar en el lugar los siguientes puntos en que están trabajando la D.P.Y.P.S.E. con el representante de la Cámara y la empresa constructora:

1) Macetas laterales que están junto al deck, se reemplacen por unas similares pero de la altura actual y 20 cm más anchas.

2) En el frente donde no estaba planeado poner macetas remover toda esa tierra que esta impermeabilizada y contaminada con materiales de construcción, y cambiar por tierra negra abonada a una profundidad de 40 cm. Y que la estructura metálica llegue hasta el suelo para que las enredaderas tengan buen crecimiento.

3) En el lateral que da a la ruta, que las macetas que se están construyendo sean modificadas hasta la altura de la maya metálica logrando macetas más profundas, unos 80cm. con un espesor de 35 cm.

4) En la parte que da a la laguna donde no está el deck de madera, que se construyan macetas similares a las del punto anterior de unos 35 de ancho interior por unos 80 cm de alto.

5) Colocar un sistema de riego con temporizador para el riego de todas las macetas, tanto de las elevadas como las que están sobre el suelo.

6) Las macetas que serán removidas del Centro de interpretación junto al deck, sean trasladadas para rodear los tanques de combustible y generar muros verdes que oculten los tanques.

**INTERIOR - CONTENIDO**

Observar los contenidos en conjunto las autoridades del Comité Iberá, socios de la Cámara y representantes del municipio.

**4) Visita al Centro de Interpretación Ibera Salvaje en conjunto.**

**5) PEDIDO ESPECIAL AL MINISTRO**

**MEJORA DEL SISTEMA ELECTRICO DE PELLEGRINI**

1. Solicitamos su intersección para gestionar que las obras de tendido eléctrico puedan finalizarse a la mayor brevedad posible ya que ya llevamos mas de 3 años con las obras del tendido eléctrico y por el momento solo han terminado 20kmts. Aun falta levantar postes de cemento en 10kmts mas.
2. Solicitamos así mismo que se comiencen las obras para la colocación de algunos postes de cemento en el tramo que va desde la 114 hasta Mercedes para disminuir la caída constante de postes por quemas y vientos fuertes.
3. Solicitamos se estudie la posibilidad de hacer una planificación y renovacion de toda la red eléctrica de Pellegrini que tiene mas de 30 años de antigüedad y nunca tuvo previsto el desarrollo de la hotelería en el Pueblo.

**MEJORA DE LA CONECTIVIDAD**

1. Solicitamos su intersección para gestionar que se ponga la capa de ripio que falta al tramo de la ruta 41 entre Colonia Carlos Pellegrini y Galarza. La Empresa constructora nos informo que lo que se coloco es tan solo suelo de compactación y que arriba llevaba una capa de ripio final. La obra incompleta sumado a la falta de mantenimiento de ese tramo mencionado hacen que se esté destruyendo la ruta.
2. Solicitamos que interceda ante el consorcio caminero Regidor para que hagan un mejor mantenimiento de la ruta 40 entre Pellegrini y el asfalto, para que pasen la maquina mas seguido y que se agregue ripio en los tramos donde ya no hay y que no permite ingresar a los autos cuando llueve.
3. Solicitamos conocer el estado de la licitación para la obra de asfaltado, ya que observamos que la obra se encuentra parada desde hace meses.

**PUBLICIDAD Y PROMOCION**

1. Solicitamos tenga a bien enviarnos a principio de año del 2020 el plan de promoción anual y el detalle de los eventos en los que podamos participar para organizarnos con tiempo. Debido a que nuestra Hotelería es pequeña, los dueños son los que se encargan de absolutamente todo a diario, atender al turista, hacer las compras, responder las reservas, y por esa razón cuando nos avisan sobre los eventos con poca anticipación nos resulta muchas veces difícil organizarnos.